Российская Федерация

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРШЕЛЬСКИЙ (СЕЛЬСКОЕ**

**ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2024 №1

**Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта на территории муниципального образования поселок** **Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2024 год**

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на территории муниципального образования поселок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2024 год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Уршельский.

Глава администрации Ивлиева Т.С.

Приложение

к постановлению

от 10.01.2024 №1

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

на территории МО п. Уршельский (сельское поселение)

Гусь-Хрустального района на 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес МКД** | **Общая площадь помеще-**  **ний МКД**  **(кв.м)** | **Плано-**  **вый год проведе-**  **ния капремон**  **та** | **Вид работ (услуг) по капремонту** | **Сведения**  **о дате**  **проведе-**  **ния**  **последне-**  **го капремонта** | **Источ-**  **ник финан-**  **сирова-**  **ния капре-**  **монта** | **Плани-руемый объем работ (кв.м.)** | **Стоимость услуг или работ по капремон-**  **ту (руб.)** |
| 1. | Посёлок Уршельский, улица Московская, д.9а | 1124,4 | 2024 | Капитальный ремонт крыши | Не проводился | Фонд капитального ремонта  МКД ВО | 667,1 | 4806 930,00 |