Российская Федерация П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРШЕЛЬСКИЙ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании посёлок Уршельский в 2019-2021 годах» В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление главы от 25.11.2010 №129 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ в муниципальном образовании поселок Уршельский (сельское поселение)», и на основании Устава муниципального образования поселок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории в муниципальном образовании посёлок в 2019-2021 годах» (далее – Программа) (Приложение №1). 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, осуществляется за счет средств бюджета поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования поселок Уршельский (сельское поселение) на соответствующий финансовый год. 3. Контроль за выполнением данной программы оставить за главой администрации. 4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования. 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. Глава администрации муниципального образования Г.Ю. Соколова

Приложение к Постановлению

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании посёлок Уршельский

в 2019 - 2021 годах»

I. Паспорт муниципальной программы "Благоустройство территории в муниципальном образовании посёлок Уршельский в 2019 - 2021 годах"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области. |
| Цель (цели) муниципальной программы | Развитие и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Создание условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение). Задача 2. Организация качественного и бесперебойного освещения территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение). Задача 3. Создание условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение). Задача 4. Реализация проектов комплексного благоустройства и развития муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение). |
| Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограммы отсутствуют |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Целевой показатель (индикатор) 1: площадь ежегодно убираемой территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение - не менее 562,2 тыс. м2. 2. Целевой показатель (индикатор) 2: количество колодцев нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых проведен ремонт, за период реализации программы составит 3 единицы, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1 штуки; 2020 год - 1 штуки; 2021 год - 1 штуки. 3. Целевой показатель (индикатор) 3: количество обустроенных детских, спортивных площадок 3 штук, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1 штуки; 2020 год - 1 штуки; 2021 год - 1 штуки. 4. Целевой показатель (индикатор) 4: количество спиленных деревьев за период реализации программы составит 45 штук, в том числе по годам реализации: 2019 год - 15 штук; 2020 год - 15 штук; 2021 год - 15 штук. 5. Целевой показатель (индикатор) 5:организация уличного освещения, модернизация, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения, в отношении которых проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию, не менее 120 штук ежегодно (замена ламп, светильников, приобретение электроматериалов для уличного освещения) . 6. Целевой показатель (индикатор) 6: доля оплаты за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии - 100 процентов (ежегодно). 7. Целевой показатель (индикатор) 7: организация и содержание мест захоронения 3 единицы, в том числе по годам реализации: 2019 год – 3 единицы; 2020 год - 3 единицы; 2021 год - 3 единицы. 8. Целевой показатель (индикатор) 8: площадь скверов, находящихся на обслуживании, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1000 м2; 2020 год - 1000 м2; 2021 год - 1000 м2. 9. Целевой показатель (индикатор) 9: количество монументальных объектов 9 штук, находящихся на обслуживании, в том числе по годам реализации: 2019 год - 9 единиц; 2020 год - 9 единиц; 2021 год - 9 единиц. 10. Целевой показатель (индикатор) 10: окос травы 10 000 м2, в том числе по годам реализации:. 2019 год - 10000 единиц; 2020 год - 10000 единиц; 2021 год - 10000 единиц. 11. Целевой показатель (индикатор) 11: количество технически оснащенных праздничных мероприятий за период реализации программы составит 6 единиц, в том числе по годам реализации: 2019 год - 2 единицы; 2020 год - 2 единицы; 2021 год - 2 единицы. 12. Целевой показатель (индикатор) 12: приобретение (изготовление) и установка информационных табличек 300 единиц, в том числе по годам реализации: 2019 год - 100 единиц; 2020 год - 100 единиц; 2021 год - 100 единиц. 13. Целевой показатель (индикатор) 13: количество благоустроенных территорий общего пользования за период реализации программы составит 3 единица, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1 единиц; 2020 год - 1 единица; 2021 год - 1 единиц. 14. Целевой показатель (индикатор) 14: количество высаженной цветочной рассады и подрезанных веток деревьев за период реализации программы составит 1260 штук, в том числе по годам реализации: 2019 год - 420 штук; 2020 год - 420 штук. 2021 год - 420 штук. 15. Целевой показатель (индикатор) 15: углубление, очистка дренажных канав за период реализации программы составит 900 метров: 2019 год - 300 м; 2021 год – 300 м. 2020 год - 300 м; |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 2875,48 тыс. руб.; 2020 год - 1300,00 тыс. руб.; 2021 год – 1300,00 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования посёлок Уршельский ассигнования составят тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 1450,00 тыс. руб.; 2020 год - 1300,00 тыс. руб.; 2021 год - 1300,00 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 151,852 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 151,852 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1 223,626 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 1 223,626 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств местного бюджета составит 150,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 150,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 50,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 50,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит в 2019 - 2021 годах: 1. Осуществить ежегодную уборку территории муниципального образования общей площадью не менее 562,2 тыс. м2. 2. Провести капитальный ремонт 3 колодцев нецентрализованного водоснабжения, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1 штуки; 2020 год - 1 штуки; 2021 год - 1 штуки. 3. Обустроить не менее 3 детских, спортивных площадок, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1 штук; 2020 год - 1 штук; 2021 год - 1 штук. 4. Осуществить спиливание аварийных деревьев в количестве 45 штук, в том числе по годам: 2019 год - 15 штук; 2020 год - 15 штук; 2021 год - 15 штук. 5. Осуществить проведение ремонта и технического обслуживания не менее 120 шт. светильников уличного освещения ежегодно. 6. Осуществить оплату за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии в объеме 100 процентов (ежегодно). 7. Обеспечить ежегодное обслуживание 3 действующих гражданских кладбищ. 8. Обеспечить обслуживание скверов, площадей общей площадью не менее 3000 м2, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1000 м2; 2020 год - 1000 м2; 2021 год - 1000 м2. 9. Обеспечить текущее содержание 9 монументальных объектов (памятников, обелисков и мемориальных досок), включая их частичную реставрацию, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1 единиц; 2020 год - 1 единиц; 2021 год - 0 единиц. 10. Обеспечить ежегодный окос травы в количестве 30000 м2 2019 год - 10000 м2; 2020 год – 10000 м2; 2021 год – 10000 м2. 11. Обеспечить техническое оснащение 6 единиц праздничных мероприятий, в том числе по годам реализации: 2019 год - 2 единицы; 2020 год - 2 единицы; 2021 год - 2 единицы. 12. Осуществить приобретение и установку информационных табличек 300 штук, в том числе по годам реализации: 2019 год - 100 штук; 2020 год - 100 штук; 2021 год - 100 штук. 13. Осуществить благоустройство 3 территорий общего пользования, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1 единиц; 2020 год - 1 единица; 2021 год - 1 единиц. Планируется, что в 2019 - 2021 годах будут выполнены работы по благоустройству: - 5 дворовых территорий многоквартирных домов в посёлке Уршельский; - наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования в количестве 1 (одного) объекта. Кроме того, будут выполнены работы по обустройству мест массового отдыха населения (детских и спортивных площадок) в количестве 1 объектов. В свою очередь это, обеспечит возможность организации качественного досуга и культурного время провождения различных групп населения. 14. Высадить цветочную рассаду и подрезать ветки деревьев в количестве не менее 1260 штук, в том числе по годам реализации: 2019 год - 420 штук; 2020 год - 420 штуки. 2021 год - 420 штуки. 15. Обеспечить обслуживание скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, находящихся на обслуживании, общей площадью 1500 м2, в том числе по годам: 2018 год - 1500 м2; 2019 год - 1500 м2 |

II. Текстовая часть муниципальной программы

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация благоустройства и озеленения территории относится к вопросам местного значения муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).

В целях создания благоприятных условий жизни для жителей муниципального образования администрация муниципального образования посёлок Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области в своей деятельности стремится к созданию современного облика сельского поселения через повышение уровня его благоустройства.

Проблемы благоустройства в муниципальном образование требуют ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Понятие "благоустройство территории" включает в себя целый комплекс работ по бесперебойному освещению, содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения, озеленению территории, уборке территории от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, а также прочие мероприятия. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих комфортной жизнедеятельности населения сельского поселения. Для превращения территории муниципального образования в комфортное, эстетическое привлекательное муниципальное образование необходимо постоянное обновление зеленых насаждений, проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников и т.д.

Современное благоустройство муниципального образования невозможно без надлежащего содержания и обслуживания сетей наружного освещения, проведения работ по уборке от случайного мусора и несанкционированных свалок, поддержания санитарного порядка, удаления загрязнений, накапливающихся на территориях и приводящих к возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида поселения.

Комплексный подход к решению проблем благоустройства позволит добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей муниципального образования, в том числе доступности объектов благоустройства инвалидам и маломобильным группам населения.

Неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории.

Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Кроме того, часть зеленых насаждений достигла критического возраста и находится в аварийном состоянии, они создают опасность для имущества, жизни и здоровья жителей сельского поселения, затрудняют производство работ по проведению новых посадок, ухудшают санитарно-гигиенические характеристики и декоративность территорий объектов озеленения и требуют замены. Для предотвращения аварийной ситуации, связанной с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, необходимо проводить работы по уходу за такими зелеными насаждениями (снос или подрезка).

Также для придания эстетического вида улицам необходимо ежегодно проводить работы по  формированию крон деревьев и кустарников.

Летом зеленые насаждения  создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей муниципального образования. Развитие данного направления является в настоящее время очень актуальным для придания сельскому поселению современного и благоустроенного облика. Ежегодно производится высадка цветочной рассады.

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры сельского поселения. Увеличение доли зеленых насаждений и дополнительная естественная растительность являются одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, а именно, способствуют полноценному отдыху жителей сельского поселения, формируют эстетическую основу посёлков, деревень, улучшают их архитектурно-художественный облик и качество окружающей среды.

Вопросы санитарного состояния и благоустроенности сельского поселения постоянно находятся на повестке дня муниципалитета, но вместе с тем места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Многие зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

В 2018 году на территории муниципального образования осуществляется содержание скверов и площадей общей площадью 700,0 м2, а также элементов благоустройства, газонов и зеленых насаждений, что составляет 100% площадей, находящихся на содержании.

В 2019 - 2021 годах запланировано обеспечение обслуживания скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, находящихся на обслуживании, общей площадью 1000 м2.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории сельского поселения. Для реконструкции зеленых насаждений в сельском поселение осуществляются работы по обустройству газонов, устройству и уходу за цветниками, стрижке живой изгороди и других объектов озеленения на улицах населенных пунктов, в парках и скверах.

Основными задачами по уборке скверов и площадей, видовых и памятных мест сельского поселения являются: уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, уборка зеленых зон от листьев и сучьев, покос газонов, обочин и вывоз скошенной травы и др.

Ежедневно обслуживаются памятники, стелы и монументы в количестве 9 единиц. Существует необходимость обслуживать также прилегающую территорию к данным монументам.

В 2019 - 2021 годах будет обеспечиваться обслуживание скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, находящихся на обслуживании, общей площадью 1000 м2, что составляет 100% всех площадей, находящихся на содержании.

В последние годы на клумбах, цветниках сельского поселения ежегодно высаживается цветочная рассада на площади 500 м2, проводятся работы по омолаживанию, обрезке деревьев, подкормке, поливке посадок.

Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях сельского поселения, устранение аварийных ситуаций, достижение соответствия эксплуатационных требований к объектам муниципального коммунального хозяйства, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуют своевременного проведения работ по восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений.

Значимым элементом сельской инфраструктуры является ее освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов. Особое внимание уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения.

Мероприятия включают в себя эксплуатацию и текущий ремонт сетей наружного освещения, а также электроснабжение сельского поселения.

Содержание электросетей наружного освещения и световых устройств осуществляет подрядная организация согласно муниципальному контракту, который заключается по итогам размещения муниципального заказа путем проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по текущему содержанию уличного освещения.

По состоянию на 01.11.2018 общая протяженность сетей уличного освещения составляет 78,807 км, что составляет 100% от общей протяженности сетей уличного освещения, количество обслуживаемых светильников наружного освещения - 262 шт.

В период 2016 - 2018 годов выполнены мероприятия по устройству уличного освещения общей протяженностью 2,938 км, заменены светильники в количестве 110 штук на энергосберегающие диодные, дополнительно установлены энергосберегающие светильники в количестве 18 шт.

Ежегодно производится обслуживание и организовывается качественное и бесперебойное освещение территории сельского поселения в размере 100% от всей протяженности сетей уличного освещения.

В указанный период работы выполнены по ул. Московская в районе муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад N 7" (далее - МДОУ "СОШ N 7"), по ул. Гоголя у здания полиции, ул. Социалистическая, деревня Тихоново ул. Центральная, деревня Труфаново, деревня Заболотье, посёлок Тасинский ул. Дачная, Московская, Мира . Частично выполнены работы по устройству уличного освещения автомобильной дороги "Автомобильная дорога - ул. Московская".

Основу улично-дорожной сети муниципального образования составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта, в том числе прилегающие к МКД.

По состоянию на 01.11.2018 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования составляет 62,03 км. В целом муниципальное образование посёлок Уршельский насчитывает 121 автомобильную дорогу. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 г. составила 70,70%. В натуральном выражении это составляет 43,85 км в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (62,03 км).

Для поддержания муниципальных дорог и территорий мест общего пользования в надлежащем состоянии проводятся работы по уборке от случайного мусора и несанкционированных свалок, по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования в муниципальном образование.

В целях приведения автомобильных дорог муниципального образования в нормативное состояние особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега, борьбе с зимней скользкостью, осуществлению уборочных работ.

Таким образом, основными проблемами в сфере благоустройства муниципального образования являются:

- необходимость постоянного поддержания санитарного состояния территории и эстетического облика сельского поселения;

- необходимость содержания сетей уличного освещения в технически исправном состоянии;

- неудовлетворительное состояние объектов благоустройства территории сельского поселения.

Последовательный подход к решению задач по благоустройству территории сельского поселения , рассчитанный на среднесрочный период, предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, финансовым ресурсам и исполнителям.

Проблемы благоустройства сельского поселения требуют постоянного внимания со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций муниципального образования, частных предпринимателей, активизации работы населения, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению сельского поселения в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Данная муниципальная программа разработана в том числе для решения существующих проблем благоустройства сельского поселения. Особое внимание уделено восстановлению пешеходных тротуаров, обустройству зон отдыха, доступности объектов благоустройства для инвалидов и маломобильных групп населения.

В целях поддержания санитарного порядка в сельском поселение, озеленения территории, уборки территории от мусора, ликвидации несанкционированных свалок муниципальной программой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния и облика сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2016 на территории муниципального образования находятся на обслуживании 25 штук колодцев нецентрализованного водоснабжения. В 2016 году проведен капитальный ремонт 1 колодца, или 4% от общего их количества.

В 2017 году проведен капитальный ремонт 2 колодца нецентрализованного водоснабжения, или 8% от общего количества колодцев, находящихся на обслуживании, что на 1 (один) колодец, или 4%, больше, чем в 2016 году. На сегодняшний день проблема в проведении капитального ремонта колодцев нецентрализованного водоснабжения остается актуальной. В связи с чем планируется в рамках реализации программы ежегодно осуществлять капитальный ремонт колодцев в количестве не менее 1 штук.

В рамках реализации основного мероприятия 1 "Мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и облика муниципального образования" в 2019 - 2021 годах предусмотрено:

1. Осуществить ежегодную уборку территории сельского поселения общей площадью не менее 562,2 тыс. м2.

2. Выполнить работы по ежегодной очистке и содержанию колодцев нецентрализованного водоснабжения в количестве 6 штук.

3. Провести ремонт 3 колодцев нецентрализованного водоснабжения (2 колодцев ежегодно).

4. Высадить не менее 1200 штук цветочной рассады .

5. Выполнить работы по подрезке веток (кронированию) деревьев в количестве 60 штук .

6. Изготовить и установить информационные таблички.

7. Выполнить работы по очисти и углублению дренажных канав, восстановлению мостков.
8. Осуществить спиливание аварийных деревьев в количестве 45 штук, в том числе по годам: в 2019 году - 15 штук, в 2020 году - 15 штук, в 2021 году - 15 штук.

9. В 2019 - 2021 годах высадить цветочную рассаду и подрезать ветки деревьев в количестве не менее 1260 штук (в 2019 году - 420 штук, в 2020 году - 420 штук).

10. Ежегодно проводить работы по окосу  травы.

Реализация вышеуказанных мероприятий будет способствовать созданию условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения муниципального образования.

В целях надлежащего содержания и обслуживания сетей наружного освещения, что, в свою очередь, позволит обеспечить качественное и бесперебойное освещение территории сельского поселения, муниципальной программой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение освещения территории сельского поселения.

В рамках реализации основного мероприятия  "Мероприятия, направленные на обеспечение освещения территории сельского поселения" в 2019 - 2021 годах предусмотрено:

1. Выполнить работы по ремонту и обслуживанию объектов уличного освещения в количестве 120 единиц (40 объектов уличного освещения ежегодно).

2. Осуществить оплату за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии в объеме 100 процентов (ежегодно).

3. Осуществить освещение тротуара по улице Московская – Весёлкина посёлок Уршельский.

4. Дополнительно установить 12 светильников уличного освещения (по 4 штуки ежегодно).

Реализация вышеуказанных мероприятий будет способствовать созданию условий по обеспечению безопасности дорожного движения и созданию комфортных и безопасных условий жизнедеятельности горожан.

В целях создания условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов сельского поселения муниципальной программой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, направленных на благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей сельского поселения, а также формирование эстетической основы муниципального образования и, как следствие, улучшение его архитектурно-художественного облика , обеспечение полноценного отдыха жителей муниципального образования.

В рамках реализации основного мероприятия  "Мероприятия, направленные на благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей муниципального образования округа" в 2019 - 2021 годах предусмотрено:

1. Обеспечить обслуживание скверов, площадей общей площадью не менее 1000 м2 (в 2019 году - 1000 м2).

2. Обеспечить текущее содержание 9 монументальных объектов (памятников, обелисков и мемориальных досок), включая их частичную реставрацию (в 2019 году - 9 единиц).

3. Провести ремонт, установку скамеек, урн по поступившим заявкам в количестве не менее 15 штук (в 2019 году - 5 штук, в 2020 году - 5 штук , в 2021 – 5 штук).

4. Обеспечить техническое оснащение 6 единиц праздничных мероприятий, в том числе по годам реализации:

2019 год - 2 единицы;

2020 год - 2 единицы;

2021 год - 2 единицы;

5. Подготовить 3 места для проведения мероприятий православного праздника "Крещение Господне", связанных с обрядом освящения воды в проруби (по одному месту ежегодно).

6. Выполнить работы по устройству и ремонту 2 дворовых и поселковых спортивных площадок (в 2019 году - 1 спортивная площадка, в 2020 году - 1 спортивная площадка).

7. Выполнить работы по обустройству детских площадок.

8. Обеспечить в 2019 - 2021 годах обслуживание скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, находящихся на обслуживании, общей площадью 1000 м2 (в 2019 году - 1000 м2, в 2020 году - 1000 м2, в 2021 – 1000 м2).

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить качественное содержание объектов благоустройства и монументальных объектов сельского поселения, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию и повышению уровня благоустройства территории сельского поселения, а также созданию комфортных условий для массового культурного досуга и активного отдыха жителей сельского поселения.

На территории сельского поселения более 55 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 40 до 70 лет назад.

Официальный статистический учет дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не ведется. По состоянию на 01.01.2018 количество учтенных многоквартирных домов (далее - МКД) составляет 55 единиц из них 10 единиц аварийных. При этом количество учтенных дворовых территорий, прилегающих к МКД, составляет 35 единиц.

По состоянию на 01.01.2018 заявленное число дворовых территорий, исходя из заявок, поданных жителями многоквартирных домов (МКД) для участия в отборе рейтингового голосования, составляет 8 дворов, или 17,78% от общего количества учтенных дворовых территорий, прилегающих к МКД, согласно поступившим заявкам. Этот показатель не считается окончательным, т.к. будет изменяться с каждым годом в связи с дальнейшей реализацией данной муниципальной программы.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию посёлок Уршельский полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В 2018 году приведено в соответствие с нормативными требованиями всего 8 дворов, или 22,86 от общего количества учтенных дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Число дворовых территорий, которые утверждены для участия в муниципальной программе в 2018 году, составляло 11 дворов, из них приведены в нормативное состояние всего 8 дворов.

Всего за период 2016 - 2018 гг. приведено в соответствие 10 дворов, или 28,57% от общего количества учтенных дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Кроме этого, необходимо заметить, что в 2018 году приведена в нормативное состояние 1 (одна) территория общего пользования сквер «Воину освободителю» в посёлке Уршельский..

Таким образом, существует необходимость продолжить выполнение мероприятий по приведению дворовых территорий к нормативным требованиям.

По состоянию на 01.01.2018 количество дворовых территорий, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 35 двора.

В рамках реализации данной муниципальной программы в связи с ограниченными финансовыми ресурсами приведены в нормативное состояние всего 28,57% из 100% всех учтенных дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ или отсутствует полностью.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены в основном зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях, сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов, в том числе доступности объектов благоустройства инвалидам и маломобильным группам населения.

Внешний облик муниципального образования, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают внешний облик посёлков, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей посёлков, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства посёлков и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории муниципального образования имеется 5 объектов благоустройства общественных территорий - парки, скверы, тротуары.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных и велосипедных дорожек;

- освещение территорий, в т.ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных основным мероприятием  "Формирование комфортной городской среды", позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения муниципального образования, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, что, в свою очередь, обеспечит возможность организации качественного досуга и культурного время провождения различных групп населения.

В рамках реализации основного мероприятия  "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году предусмотрено провести благоустройство:

- 4 дворовых территорий многоквартирных домов;

- наиболее посещаемых территорий общего пользования в количестве 1 (одного) объекта;

Для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусмотрены следующие виды планируемых работ:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (без со финансирования собственников помещений МКД):

- ремонт дворовых проездов (границы дворовых проездов определяются в соответствии с границами Публичной кадастровой карты Росреестра на момент подачи заявки);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн;

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (с со финансированием собственников помещений МКД в размере до 10% от сметной стоимости затрат):

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока;

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий.

Выполнение данных мероприятий позволит повысить качество содержания объектов благоустройства, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию и повышению уровня благоустройства территории.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной            программы, цели и задачи муниципальной программы

Основным приоритетом в области благоустройства в муниципальном образовании посёлок Уршельский (сельское поселение) является обеспечение комфортных условий проживания населения и создание эстетической привлекательности муниципального образования.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация благоустройства и озеленения территории относится к вопросам местного значения сельского поселенис, в связи с чем данный приоритет стал основой определения цели и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является развитие и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования посёлок Уршельский.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Создание условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).

2. Организация качественного и бесперебойного освещения территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).

3. Создание условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).

4. Реализация проектов комплексного благоустройства и развития городской среды.

Планируется, что обеспечение решения задачи 1 по созданию условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение)., будет достигнуто через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 1 "Мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и облика муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).".

Решение задачи 2 по организации качественного и бесперебойного освещения территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).будет достигнуто через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 2 "Мероприятия, направленные на обеспечение освещения территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).".

Ожидается, что решение задачи 3 по созданию условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение) будет обеспечено через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 3 "Мероприятия, направленные на благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).".

Ожидается, что решение задачи 4 по реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды в муниципальном образовании посёлок Уршельский (сельское поселение)  будет обеспечено через выполнение мероприятий, реализуемых в рамках реализации основного мероприятия 4 "Формирование комфортной городской среды".

Реализация муниципальной программы позволит осуществлять политику комфортной жизнедеятельности населения, включая маломобильные группы населения и инвалидов.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит в 2019 - 2021 годах:

1. Осуществить ежегодную уборку территории городского округа общей площадью не менее 562,2 тыс. м2.

2. Провести капитальный ремонт 3 колодцев нецентрализованного водоснабжения, в том числе по годам реализации:

2019 год - 1 штука;

2020 год - 1 штука;

2021 год - 1 штука.

3. Высадить не менее 1200 штук цветочной рассады, в том числе по годам реализации:

2019 год - 400 штук;

2020 год - 400 штук;

2021 год - 400 штук.

4. Осуществить спиливание аварийных деревьев в количестве 45 штук, в том числе по годам:

2019 год - 15 штук;

2020 год - 15 штук;

2021 год - 15 штук.

5. Осуществить проведение ремонта и технического обслуживания не менее 120 штук светильников и комплектующих уличного освещения ежегодно.

6. Осуществить оплату за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии в объеме 100 процентов (ежегодно).

7. Обеспечить обслуживание скверов, площадей общей площадью не менее 1000 м2, в том числе по годам реализации:

2019 год – 1000 м2;

2020 год - 1000 м2;

2021 год - 1000 м2.

8. Обеспечить текущее содержание 9 монументальных объектов (памятников, обелисков и мемориальных досок), включая их частичную реставрацию, в том числе по годам реализации:

2019 год – 1 единица;

2020 год - 1 единица;

9. Обеспечить техническое оснащение 6 единиц праздничных мероприятий, в том числе по годам реализации:

2019 год - 2 единицы;

2020 год – 2 единицы;

2021 год - 2 единицы.
10. Осуществить благоустройство 1 территорий общего пользования, в том числе по годам реализации:

2019 год - 1 единица;

Планируется, что в 2019 - 2021 годах будут выполнены работы по благоустройству:

- 4 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа;

- наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа в количестве 1 (одного) объекта;

11. Высадить цветочную рассаду и подрезать ветки деревьев в количестве не менее 1260 штук, в том числе по годам реализации:

2019 год - 420 штук;

2020 год - 420 штук;

2021 год - 420 штук.

12. Обеспечить обслуживание скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, находящихся на обслуживании, общей площадью 1000 м2, в том числе по годам реализации:

2019 год - 1000 м2;

2020 год - 1000 м2.

2021 год – 1000 м2

В рамках реализации муниципальной программы планируется обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность дворовых территорий и общественных пространств для маломобильных групп населения. При выполнении работ особое внимание будет уделяться повышению доступности объектов благоустройства, доступности пешеходных дорожек для инвалидов и маломобильных групп населения, что, в свою очередь, обеспечит возможность организации качественного досуга и культурного времяпровождения различных групп населения.

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 1 "Мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и муниципального образования позволит улучшить санитарное состояние и облик сельского поселения и, как следствие, будет способствовать дальнейшему повышению уровня благоустройства территории муниципального образования.

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 2 "Мероприятия, направленные на обеспечение освещения территории муниципального образования ", позволит обеспечить качественное и бесперебойное освещение территории муниципального образования, бесперебойное функционирование улично-дорожной сети на территории муниципального образования, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению безопасности как дорожного движения, так и безопасности граждан на пешеходных переходах и, как следствие, окажет положительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма граждан, что позволит муниципальному образованию посёлок Уршельский осуществлять реализацию полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в рамках предоставленных полномочий позволит участвовать в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

В целом выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 2, позволит создать на территории муниципального образования безопасные условия жизнедеятельности жителей.

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 3 "Мероприятия, направленные на благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей муниципального образования ", позволит обеспечить содержание объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования, благоустроить места массового культурного досуга и активного отдыха жителей муниципального образования и, как следствие, повысить качество содержания объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию и повышению уровня благоустройства территории муниципального образования.

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием "Формирование комфортной городской среды", позволит провести в 2019 - 2021 годах благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов, 1 (одного) объекта наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования, и, как следствие, повысить качество содержания объектов благоустройства, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию и повышению уровня благоустройства территории муниципального образования.

Также реализация мероприятий позволит создать на территории муниципального образования комфортные условия для массового культурного досуга и активного отдыха жителей сельского поселения

Кроме того, реализация указанных мероприятий позволит осуществить в полном объеме выполнение муниципальным образованием посёлок Уршельский полномочий в сфере благоустройства сельского поселения, что, в свою очередь, позволит улучшить качество жизни жителей муниципального образования.

Таким образом, реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит решить сформулированные основные задачи муниципальной программы, а именно:

1. Создать условия по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории муниципального образования.

2. Организовать качественное и бесперебойное освещение территории муниципального образования.

3. Создать условия по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования.

4. Реализация проектов комплексного благоустройства и развития городской среды.

Ожидается, что конечным результатом реализации муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации) станет достижение основной цели муниципальной программы, а именно: развитие и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования посёлок Уршельский, выполнение условий для увеличения доступности объектов благоустройства, доступности пешеходных дорожек для инвалидов и маломобильных групп населения, что, в свою очередь, обеспечит возможность организации качественного досуга и культурного времяпровождения различных групп населения, включая маломобильные группы населения и инвалидов.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусмотрена в 2019 - 2021 годах и не       предусматривает выделения отдельных этапов.

Таблица 1. Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, результаты реализации

Таблица 1

| N п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Сроки и этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимость постоянного поддержания санитарного состояния территории и эстетического облика муниципального образования | Задача 1. Создание условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории муниципального образования | 2019 - 2021 | 1. Осуществить ежегодную уборку территории городского округа общей площадью не менее 562,2 тыс. м2. 2. Провести капитальный ремонт 3 колодцев нецентрализованного водоснабжения, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1штуки; 2020 год - 1штуки; 2021 год - 1 штуки. 3. Высадить не менее 1200 штук цветочной рассады, в том числе по годам реализации: 2019 год - не менее 400 штук; 2020 год - 400 штук; 2021 год - 400 штук. 4. Осуществить спиливание аварийных деревьев в количестве 45 штук, в том числе по годам: 2019 год - 15 штук; 2020 год - 15 штук; 2021 год - 15 штук. 5. Высадить цветочную рассаду и подрезать ветки деревьев за период реализации программы в количестве 1260 штук, в том числе по годам реализации: 2019 год - 420 штук; 2020 год - 420 штук. |
| 2 | Необходимость содержания сетей уличного освещения в технически исправном состоянии | Задача 2. Организация качественного и бесперебойного освещения территории муниципального образования | 2019 - 2021 | 6. Осуществить проведение ремонта и технического обслуживания не менее 120 штук светильников уличного освещения ежегодно. 7. Осуществить оплату за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии в объеме 100 процентов (ежегодно) |
| 3 | Неудовлетворительное состояние объектов благоустройства территории муниципального образования | Задача 3. Создание условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования | 2019 - 2021 | 8. Обеспечить обслуживание скверов, площадей общей площадью не менее 1000 м2, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1000 м2; 2020 год - 1000 м2; 2021 год - 1000 м2. 9. Обеспечить текущее содержание 9 монументальных объектов (памятников, обелисков и мемориальных досок), включая их частичную реставрацию, в том числе по годам реализации: 2019 год - 9 единиц; 2020 год - 9 единиц; 2021 год - 9 единиц. 10. Обеспечить техническое оснащение 6 единиц праздничных мероприятий, в том числе по годам реализации: 2019 год - 4 единицы; 2020 год - 4 единицы; 2021 год - 4 единицы. |
| 4 | Неудовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования | Задача 4. Реализация проектов комплексного благоустройства и развития городской среды | 2019 | 15. Осуществить благоустройство 1 территорий общего пользования, в том числе по годам реализации: 2019 год - 1 единиц; Планируется, что в 2019 - 2021 годах будут выполнены работы по благоустройству: - 4 дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования; - наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования в количестве 1 (одного) объекта. При выполнении работ особое внимание будет уделяться повышению доступности объектов благоустройства, доступности пешеходных дорожек для инвалидов и маломобильных групп населения, что, в свою очередь, обеспечит возможность организации качественного досуга и культурного времяпровождения различных групп населения |

Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Раздел 6. Система основных мероприятий

В муниципальную программу "Благоустройство территории в муниципальном образовании посёлок Уршельский (сельское поселение) в 2019 - 2021 годах" включены мероприятия, направленные на решение указанных в ней проблем и приоритетных задач.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается посредством решения следующих задач:

1. Создание условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории муниципального образования.

2. Организация качественного и бесперебойного освещения территории муниципального образования..

3. Создание условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования..

4. Реализация проектов комплексного благоустройства и развития городской среды муниципального образования..

Для обеспечения решения задачи N 1 предусмотрено выполнение основного мероприятия 1 "Мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и облика муниципального образования.", включающего следующие мероприятия:

1. Мероприятие 1.1 "Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовой территории)".

Планируется, что реализация указанного мероприятия позволит осуществить ежегодную уборку территории муниципального образования.общей площадью не менее 562,2 тыс. м2.

2. Мероприятие 1.2 "Строительство, ремонт колодцев нецентрализованного водоснабжения".

Планируется, что реализация указанного мероприятия позволит провести ремонт 3 колодцев нецентрализованного водоснабжения, в том числе по годам реализации:

2019 год - 1 колодец (посёлок Тасинский ул. Московская);

2020 год - 1 колодец ( деревня     );

2021 год - 1 колодец ( пос. Тасино).

3. Мероприятие 1.3 "Обустройство детских, спортивных площадок".

Ожидается, что реализация указанного мероприятия позволит выполнить работы по ремонту, восстановлению детских спортивных площадок в количестве 3 штук.

4. Мероприятие 1.4 "Проведение работ по благоустройству газонов, цветников".

Реализация указанного мероприятия позволит в 2019-2021 году высадить не менее 1200 штук цветочной рассады.

5. Мероприятие 1.5 "Проведение работ по подрезке веток (кронированию) деревьев по поступившим заявкам".

Реализация указанного мероприятия позволит в 2019-2021 году выполнить работы по подрезке веток деревьев в количестве 60 штук.

6. Мероприятие 1.6 "Проведение работ по удалению аварийных деревьев по поступившим заявкам".

Реализация указанного мероприятия позволит осуществить спиливание аварийных деревьев в количестве 45 штук, в 2019 году - 15 штук, в 2020 году - 15 штук, в 2021 году - 15 штук.

7. Мероприятие 1.7 "Проведение работ по благоустройству газонов, цветников, подрезке веток (кронированию) деревьев".

Реализация указанного мероприятия позволит высадить цветочную рассаду и провести работы по подрезке (кронированию) деревьев в количестве 1260 штук, в том числе по годам реализации:

2019 год - 420 штук;

2020 год - 420 штук;

2021 год - 420 штук;

Для обеспечения решения задачи N 2 предусмотрено выполнение основного мероприятия 2 "Мероприятия, направленные на обеспечение освещения территории муниципального образования посёлок Уршельский", включающего в себя следующие мероприятия:

1. Мероприятие 2.1 "Текущее содержание уличного освещения".

Реализация указанного мероприятия позволит провести строительство, ремонт и обслуживание освещения тротуара ул. Московская – Весёлкина посёлок Уршельский.

2. Мероприятие 2.2 "Техническое обслуживание объектов электроснабжения уличного освещения.

Ожидается, что реализация указанного мероприятия позволит выполнить работы по ремонту и обслуживанию объектов электроснабжения уличного освещения в количестве 360 единиц (по 120 объектов ежегодно).

3. Мероприятие 2.3 "Оплата электроэнергии, потребленной объектами уличного освещения и светофорного хозяйства, мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы уличного освещения муниципального образования посёлок Уршельский.

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить в полном объеме ежегодную оплату за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства.

Планируется, что доля оплаты за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии ежегодно будет составлять 100 процентов.

4. Мероприятие 2.4 "Технологическое присоединение линий уличного освещения к электроустановкам".

Реализация указанного мероприятия позволит присоединить к электроустановкам 1 линию уличного освещения.

Для обеспечения решения задачи N 3 предусмотрено выполнение основного мероприятия 3 "Мероприятия, направленные на благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей муниципального образования.", включающего следующие мероприятия:

1. Мероприятие 3.1 "Текущее содержание скверов, площадей".

Реализация указанного мероприятия позволит в 2019 году обеспечить обслуживание скверов, площадей общей площадью не менее 1000 м2.

2. Мероприятие 3.2 "Текущее содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, включая их частичную реставрацию".

Реализация указанного мероприятия позволит в 2019 году обеспечить текущее содержание 9 монументальных объектов (памятников, обелисков и мемориальных досок), включая их частичную реставрацию.

3. Мероприятие 3.3 "Ремонт, установка скамеек, урн по поступившим заявкам".

Планируется, что реализация указанного мероприятия позволит провести ремонт, установку скамеек, урн по поступившим заявкам в количестве не менее 30 штук (в 2019 году - 20 штук, в 2020 году - 10 штук).

4. Мероприятие 3.4 "Изготовление дизайн-проекта, проектно-сметной документации объекта "Благоустройство тротуара по улице Московская – Весёлкина в посёлке Уршельский".

Указанное мероприятие предусматривает изготовление в 2019 году одного дизайн-проекта и проектно-сметной документации объекта "Благоустройство тротуара по улице Московская – Весёлкина в посёлке Уршельский.

5. Мероприятие 3.5 "Техническое оснащение и подготовка к проведению праздничных мероприятий на территории муниципального образования посёлок Уршельский".

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить техническое оснащение 6 единиц праздничных мероприятий (по 2 единицы мероприятий ежегодно).

6. Мероприятие 3.6"Обустройство мест для проведения обряда освящения воды в проруби в рамках мероприятий православного праздника "Крещение Господне".

В рамках реализации данного мероприятия планируется осуществить подготовку 3 мест для проведения мероприятий православного праздника "Крещение Господне", связанных с обрядом освящения воды в проруби (по 1 месту ежегодно).

7. Мероприятие 3.7 "Устройство и ремонт дворовых и поселковых спортивных площадок".

Указанное мероприятие предусматривает выполнение работ по устройству и ремонту 2 дворовых и поселковых спортивных площадок (в 2019 году - 1 шт., в 2020 году - 1 шт.).

8. Мероприятие 3.8 "Текущее содержание скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, включая их частичную реставрацию".

Указанное мероприятие предусматривает обслуживание скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок общей площадью 1000 м2 (в 2019 году - 1000 м2, в 2020 году - 1000 м2, в 2021 – 1000 м2).

Для обеспечения решения задачи N 4 предусмотрено выполнение основного мероприятия 4 "Формирование комфортной городской среды".

В рамках основного мероприятия 4 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятие 4.1 "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования посёлок Уршельский ), в том числе по адресам:

- ул. Московская, 5;

- ул. Московская, 9;

- ул. Московская, 11;

- ул. Московская, 13;

- ул. Московская,  4 а;

- ул. Театральная, 34;

Реализация указанного мероприятия позволит в 2019 году провести благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Мероприятие 4.2 "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение)".

Реализация указанного мероприятия позволит в 2019 году провести благоустройство 1 наиболее посещаемой территории общего пользования.

3. Мероприятие 4.3 "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения»

Реализация указанного мероприятия позволит в 2019 - 2021 годах провести обустройство территорий мест общего пользования в количестве 1 объекта.

4. Мероприятие 4.4 "Изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования и мест массового отдыха населения "Благоустройство тротуара по улице Московская – Весёлкина в посёлке Уршельский ".

Указанное мероприятие предусматривает изготовление в 2019 годах 5 дизайн-проектов и проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.

Раздел 7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Целью муниципальной программы является развитие и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).

Для достижения поставленной цели муниципальной программы муниципальному образованию посёлок Уршельский необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).

2. Организация качественного и бесперебойного освещения территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение)..

3. Создание условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение)..

4. Реализация проектов комплексного благоустройства и развития городской среды муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение)..

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1 "Мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и облика муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение)".

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 1, позволит улучшить санитарное состояние и облик муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).и, как следствие, будет способствовать дальнейшему повышению уровня благоустройства территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).
С учетом выполнения основного мероприятия 1, предусмотренного муниципальной программой, показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи N 1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), должны стать:

1) целевой показатель (индикатор) 1: площадь ежегодно убираемой территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).- не менее 562,2 тыс. м2;

2) целевой показатель (индикатор) 2: количество колодцев нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых проведен капитальный ремонт, за период реализации программы составит 3 штук, в том числе по годам реализации:

2019 год - 1 штуки;

2020 год - 1 штуки;

2021 год - 1 штуки;

3) целевой показатель (индикатор) 14: количество высаженной цветочной рассады и подрезанных веток деревьев за период реализации программы составит 1260 штук, в том числе по годам реализации:

2019 год - 420 штук;

2020 год - 420 штук;

2021 год –420 штук.

Для обеспечения решения задачи 2 муниципальной программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 2 "Мероприятия, направленные на обеспечение освещения территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).".

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 2, позволит обеспечить качественное и бесперебойное освещение территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение)., бесперебойное функционирование улично-дорожной сети на территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение)., что, в свою очередь, позволит создать на территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение).безопасные условия жизнедеятельности жителей.

С учетом выполнения основного мероприятия 2, предусмотренного муниципальной программой, показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи N 2 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), должны стать:

1) целевой показатель (индикатор) 3: количество детских спортивных площадок за период реализации программы составит не менее 3 штук, в том числе по годам реализации:

2019 год - 1 штук;

2020 год - 1 штук;

2021 год - 1 штук;

2) целевой показатель (индикатор) 4: количество спиленных деревьев за период реализации программы составит 45 штук, в том числе по годам реализации:

2019 год - 15 штук;

2020 год - 15 штук;

2021 год - 15 штук;

3) целевой показатель (индикатор) 5: организация уличного освещения в отношении которых проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию, - не менее 120 штук к ежегодно;

4) целевой показатель (индикатор) 6: доля оплаты за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии - 100 процентов (ежегодно).

Для обеспечения решения задачи 3 муниципальной программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 3 "Мероприятия, направленные на благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей 1) целевой показатель (индикатор) 14: количество высаженной цветочной рассады за период реализации программы составит не менее 1200 штук, в том числе по годам реализации:

2019 год - 400 штук;

2020 год - 400 штук;

2021 год - 400 штук;

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 3, позволит обеспечить содержание объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования, благоустроить места массового культурного досуга и активного отдыха жителей муниципального образования, и, как следствие, повысить качество содержания объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию и повышению уровня благоустройства территории муниципального образования.

С учетом выполнения основного мероприятия 3, предусмотренного муниципальной программой, показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи N 3 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), должны стать:

1) целевой показатель (индикатор) 8: площадь скверов, площадей, находящихся на обслуживании, - не менее 1000 м2;

2019 год - 10000 м2;

2020 год - 10000 м2;

2021 год - 10000 м2;

2) целевой показатель (индикатор) 9: количество монументальных объектов, находящихся на обслуживании, 9 единиц;

2019 год - 9 единиц;

2020 год - 9 единиц;

2021 год - 9 единиц;

3) целевой показатель (индикатор) 10: окос травы 30000 м2 , в том числе по годам реализации:

2019 год - 10000 м2;

2020 год - 10000 м2;

2021 год - 10000 м2;

4) целевой показатель (индикатор) 11: количество технически оснащенных праздничных мероприятий, за период реализации программы составит 6 единиц, в том числе по годам реализации:

2019 год - 2 единицы;

2020 год - 2 единицы;

2021 год - 2 единицы;

7) целевой показатель (индикатор) 12: количество информационных табличек 300 штук, в том числе по годам::

2019 год - 1 единица;

2020 год - 2 единицы;

2021 год - 2 единицы;

8) целевой показатель (индикатор) 15: площадь скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, находящихся на обслуживании, за период реализации программы составит 1500 м2, в том числе по годам реализации:

2019 год - 1500 м2;

2020 год - 1500 м2.

2021 год - 1500 м2.

Для обеспечения решения задачи N 4 муниципальной программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 4 "Формирование комфортной городской среды".

Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 4 "Формирование комфортной городской среды", позволит провести благоустройство 5 дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, 1 (одного) объекта наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа, осуществить обустройство мест массового отдыха населения  в количестве 2 объектов и, как следствие, повысить качество содержания объектов благоустройства, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию и повышению уровня благоустройства территории сельского поселения.

С учетом выполнения основного мероприятия 4, предусмотренного муниципальной программой, показателем (индикатором), характеризующим решение задачи N 4 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), должен стать:

1) целевой показатель (индикатор) 13: количество благоустроенных территорий общего пользования за период реализации программы составит 3 единицы, в том числе по годам реализации:

2019 год - 1 единиц;

2020 год - 1 единица;

2021 год - 1 единиц.

Реализация предусмотренных программой мероприятий, а также решение поставленных задач приведет к достижению основной цели муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов бюджета муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение) в разрезе отдельных мероприятий и задач муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя:

1) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований);

3) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных ассигнований);

4) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляет

5475.480 тыс. рублей, в том числе по годам:

| №п/п | Мероприятия муниципальной программы | План 2019г. | План 2020г. | План 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение). |  |  |  |
| 1.1 | Уборка территории муниципального образования. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Ремонт колодцев нецентрализованного водоснабжения. | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.3 | Спиливание и уборка аварийных деревьев. | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 1.4 | Высадка цветочной рассады и подрезка ветвей деревьев. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.5 | Углубление, очистка дренажных канав | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.6 | Приобретение(изготовление) и установка информационных табличек. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.7 | Окос травы | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Организация качественного и бесперебойного освещения территории муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение). |  |  |  |
| 2.1 | Проведение ремонта и технического обслуживания светильников уличного освещения. | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.2 | Потребление электрической энергии объектами уличного освещения и светофорного хозяйства. | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3 | Создание условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов муниципального образования посёлок Уршельский (сельское поселение). |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание скверов | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.2 | Содержание монументальных объектов(памятников, обелисков и мемориальных досок) включая из частичную реставрацию. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3 | Техническое оснащение праздничных мероприятий. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.4 | Обустройство детских площадок. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5 | Организация и содержание мест захоронения. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

III. Подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.